Отчет о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельской территории Косоржанского сельсовета Щигровского района  на 2020-2025гг.» за 2025г.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  мероприятий муниципальных программ,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа «Комплексное развитие сельской территории Косоржанского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» | Глава сельсовета. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. «Современный облик сельской территории» | Глава сельсовета | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.12.2025 | строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), | - | Отсутствие денежных средств в бюджете, замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство сельской территории» | Глава сельсовета | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 1. создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 2. организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; 3. обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | 1.Обустройство и содержание детской игровой площадки (окашивание территории, ремонт элементов игровой площадки). 2. не производилось 3. содержание и обустройство площадок ТКО (окашивание, уборка) | - 2. Отсутствие денежных средств в бюджете, замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| «Комплексное развитие сельской территории Косоржанского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» | всего | 10,0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие | всего | 10,0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

### Приложение № 3

о реализации муниципальной программы

Косоржанского сельсовета

«Комплексное развитие сельской территории

Косоржанского сельсовета Щигровского района

на 2020-2025 годы» за 2025 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021год | 2025 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территории Косоржанского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - количество детских площадок, ед.; - - количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, ед. | % | 100 | 0 | 0 | Отсутствие денежных средств в бюджете, замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов |